Q360

HEALTH QUOTATION CORE

MASTER DOCUMENTATION & IMPLEMENTATION INDEX

Q360-MVP-DOC-000 | Versão 1.0

Versão 1 — Sistema Base / MVP Robusto para Cotações de Saúde por Subscritores

| Classificação | Confidencial — Engenharia / Produto |
| --- | --- |
| Estado | BASELINE INICIAL — Autoriza a produção sequencial dos documentos |
| Público-alvo | Programadores juniores, Tech Lead, QA, Product Owner, Subscrição e Arquitectura |
| Data de emissão | 04 de Setembro de 2026 |

Regra de ouro da V1

Nenhum programador deve inventar regras, estados, campos, endpoints, cálculos, eventos, permissões ou comportamentos não definidos nos documentos autorizadores deste índice.

# 0. Controlo documental

| Documento | Q360-MVP-DOC-000 — Master Documentation & Implementation Index |
| --- | --- |
| Versão | 1.0 |
| Baseline | MVP-BL-001 |
| Produto | Q360 Health Quotation Core |
| Release-alvo | V1 — Sistema Base / MVP Robusto |
| Owner funcional | Product Owner / Subscrição Saúde |
| Owner técnico | Tech Lead / Arquitecto de Solução |
| Aprovador | Sponsor / Product Owner |
| Estado | APROVADO COMO ÍNDICE-MESTRE após validação do Sponsor |
| Idioma | Português — Angola |

## 0.1 Finalidade

Este documento é o índice-mestre oficial da documentação de execução da V1 do Q360. Define o que será construído, quais documentos são normativos, em que ordem devem ser produzidos, as dependências entre eles, a autoridade de cada artefacto e os gates que impedem uma equipa júnior de avançar com decisões implícitas.

## 0.2 Regra de precedência

Este índice prevalece sobre documentos Q360 anteriores quando houver divergência de âmbito entre a V1/MVP e a visão avançada da V2.

Documentos anteriores permanecem como referência técnica, mas só entram na V1 quando forem rebaselinados e associados a um ID deste índice.

Código que não possa ser rastreado a requisito + ticket + contrato + teste aprovado não é considerado concluído.

# 1. Separação oficial do produto: V1 vs. V2

O Q360 passa a ter duas etapas deliberadamente separadas. A V1 deve entregar valor operacional rapidamente, sem comprometer segurança, escalabilidade, rastreabilidade ou capacidade de evolução. A V2 recebe os motores e integrações avançados que não são necessários para operar um sistema de cotações de saúde para subscritores.

| Dimensão | V1 — MVP robusto | V2 — Avançada |
| --- | --- | --- |
| Objectivo | Criar, calcular, rever, aprovar e emitir cotações de saúde com controlo de acesso, versionamento e auditoria. | Automatizar underwriting médico/grupo avançado, claims intelligence, TPA, FHIR, resseguro, FWA, renewal intelligence e analytics avançado. |
| Utilizador principal | Subscritor / Underwriter de Saúde. | Subscritor, médico, actuário, resseguro, sinistros, TPA, compliance e gestão. |
| Motor de preço | Tarifação determinística configurável por produto/plano/faixa etária/benefícios/factores aprovados. | Experience rating, credibility, utilização, claims intelligence, optimização e pricing actuarial avançado. |
| Workflow | Draft → Calculated → Under Review → Approved/Rejected → Issued/Expired/Cancelled. | Workflows múltiplos, comités, referências médicas, authority matrix complexa e integrações externas. |
| Integrações | Mínimas; APIs internas e mensageria para desacoplamento/auditoria. | TPA, FHIR/ICD avançado, claims, provider networks, resseguro e terceiros. |
| Dados clínicos | Apenas dados mínimos estritamente necessários ao processo definido na V1. | Medical Vault, evidência clínica e conhecimento médico estruturado avançado. |

# 2. Baseline funcional da V1

A V1 fica autorizada, em princípio, apenas para os blocos seguintes. Os detalhes exactos serão congelados no Q360-MVP-DOC-001 — Visão e Especificação Funcional.

Autenticação, utilizadores, perfis e permissões mínimas para subscritores, supervisores e administradores.

Cadastro de cliente/proponente e dados mínimos necessários à cotação.

Cadastro e versionamento de produtos, planos, coberturas, limites, franquias/copagamentos e tabelas tarifárias.

Composição da população a cotar: titular e dependentes, com validações básicas de elegibilidade.

Cálculo determinístico do prémio a partir de regras e parâmetros versionados, sem valores hardcoded no frontend.

Criação de cotação, recálculo, comparação de cenários simples, revisão, aprovação/rejeição, emissão da proposta de cotação e histórico de versões.

Auditoria completa: quem criou, alterou, calculou, aprovou, rejeitou, emitiu ou cancelou; data/hora e motivo.

Exportação/geração de documento de cotação em formato apresentável ao cliente/intermediário.

APIs REST documentadas, persistência PostgreSQL, migrations, seed controlado, regras configuráveis e testes automatizados.

Observabilidade mínima: logs estruturados, health checks, métricas técnicas essenciais e correlação por request/correlation ID.

Segurança mínima empresarial: OAuth2/OIDC ou mecanismo aprovado no SAD, RBAC, segregação de funções, encriptação em trânsito e gestão segura de segredos.

Mensageria RabbitMQ apenas onde definida pelo desenho técnico da V1; não é justificativa para introduzir microserviços desnecessários.

## 2.1 Explicitamente fora da V1

Claims management e adjudication.

Experience rating baseado em sinistros reais.

FWA/fraud analytics.

Integração operacional com TPA.

FHIR integral e interoperabilidade clínica avançada.

Resseguro facultativo ou treaty.

Medical board e underwriting médico complexo.

Provider network optimisation.

Renewal intelligence.

Pricing actuarial avançado, credibility, trend model, machine learning ou optimização automática.

Data warehouse/BI corporativo avançado.

Microserviços distribuídos sem necessidade comprovada.

# 3. Princípios de engenharia obrigatórios para a V1

| ID | Princípio | Regra |
| --- | --- | --- |
| P-01 | Sem invenção | Todo comportamento deve ter fonte normativa em requisito, regra, contrato, estado ou teste. |
| P-02 | Determinismo | O mesmo input + mesma versão de produto/regras deve produzir o mesmo resultado de preço. |
| P-03 | Versionamento efectivo | Produto, tarifa, regra e cotação devem guardar versão e período de vigência. |
| P-04 | Auditabilidade | Alterações e decisões relevantes devem ser reconstruíveis posteriormente. |
| P-05 | Segurança por defeito | Least privilege, validação server-side, segredos fora do código e dados protegidos. |
| P-06 | Monólito modular primeiro | A V1 privilegia modularidade interna e baixo custo operacional; separação física só com ADR aprovado. |
| P-07 | API-first | Frontend não contorna regras de backend; contratos HTTP são normativos. |
| P-08 | Database migration only | Nenhuma alteração manual de schema em ambientes partilhados. |
| P-09 | Test before done | Ticket sem teste automatizado aplicável e critérios de aceitação demonstrados não está Done. |
| P-10 | Idempotência quando aplicável | Operações críticas repetidas não podem duplicar cotações, aprovações ou eventos. |

# 4. Estados documentais e gates

| DRAFT | Em elaboração; não autoriza implementação. |
| --- | --- |
| REVIEW | Completo para revisão; implementação apenas em spike explicitamente autorizado. |
| APPROVED | Normativo; autoriza implementação dentro do seu âmbito. |
| SUPERSEDED | Substituído por versão posterior; não usar em novo código. |
| LEGACY-REFERENCE | Documento anterior aproveitável apenas como fonte, não como baseline da V1. |
| DERIVED | Artefacto gerado a partir de uma fonte normativa; não altera requisitos por si só. |

## 4.1 Gates obrigatórios

Gate G0 — Índice mestre aprovado: permite produzir a documentação da V1.

Gate G1 — Funcional + Roadmap aprovados: permite decomposição integral do backlog.

Gate G2 — Engineering Pack aprovado: permite congelar DB/API/regras/state machines/frontend.

Gate G3 — Contratos técnicos aprovados: permite programação funcional sem campos ou endpoints inventados.

Gate G4 — Golden Tests aprovados: permite declarar funcionalidade pronta para integração.

Gate G5 — QA visual e Specification Pack PDF aprovados: permite handoff formal do pacote documental.

# 5. MASTER DOCUMENTATION & IMPLEMENTATION INDEX

A tabela abaixo é o registo oficial de controlo. O campo “Autoriza” identifica a implementação que só pode começar quando o documento/artefacto estiver em estado APPROVED.

| ID | Nome | Finalidade | Versão | Dependências | Responsável | Estado | Sprint | Requisitos cobertos | Artefactos relacionados | Prioridade | Autoriza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q360-MVP-DOC-000 | Master Documentation & Implementation Index | Controlar toda a documentação, ordem, dependências e gates. | 1.0 | — | Product Owner + Tech Lead | REVIEW | Pré-Sprint | GOV-001..010 | Todos os artefactos V1 | CRÍTICA | Produção sequencial da documentação |
| Q360-MVP-DOC-001 | Visão / Especificação Funcional Q360 V1 | Fixar actores, casos de uso, regras funcionais, fluxos, validações, in/out e critérios funcionais. | 1.0 | DOC-000 | Product Owner + Subscrição | PENDING | Pré-Sprint | FR-001..FR-N | Roadmap, Backlog, UX, APIs | CRÍTICA | Desenho funcional e backlog |
| Q360-MVP-DOC-002 | Roadmap de 11 Sprints — V1 | Ordenar a implementação por Sprint com objectivos, entregáveis, dependências, gates e Definition of Done. | 1.0 | DOC-001 | Tech Lead + Product Owner | PENDING | Pré-Sprint | FR + NFR priorizados | Backlog, Engineering Pack | CRÍTICA | Sequência de implementação |
| Q360-MVP-DOC-003 | Backlog Técnico Integral — V1 | Converter cada requisito em Epic/Feature/Story/Tarefa com AC, classes, endpoints, DB e testes. | 1.0 | DOC-001,DOC-002 | Tech Lead | LEGACY-REFERENCE → REBASELINE | Sprints 1–11 | Todos os FR/NFR | DOC-004 a ART-013 | CRÍTICA | Execução ticket a ticket |
| Q360-MVP-DOC-004 | Engineering Specification Pack — V1 | Congelar arquitectura, módulos, entidades, DTOs, classes, estados, contratos, regras e estrutura frontend. | 1.0 | DOC-001..003 | Arquitecto + Tech Lead | LEGACY-REFERENCE → REBASELINE | Sprints 1–2 | FR/NFR técnicos | ART-005..013 | CRÍTICA | Implementação técnica detalhada |
| Q360-MVP-ART-005 | DDL PostgreSQL — V1 | Definir schema físico exacto, constraints, índices, FKs, audit fields e integridade. | 1.0 | DOC-004 | Backend Lead / DBA | LEGACY-REFERENCE → REBASELINE | Sprints 1–3 | DATA-* | ART-011,ART-012 | CRÍTICA | Persistência e repositories |
| Q360-MVP-ART-006 | OpenAPI Integral — V1 | Definir endpoints, verbos, schemas, erros, segurança, paginação e exemplos. | 1.0 | DOC-001,DOC-004,ART-005 | Backend Lead | LEGACY-REFERENCE → REBASELINE | Sprints 2–10 | API-* | React, testes API | CRÍTICA | Controllers, clientes API e contract tests |
| Q360-MVP-ART-007 | Contratos RabbitMQ — V1 | Definir exchanges, routing keys, eventos, payloads, versionamento, retry e DLQ estritamente necessários. | 1.0 | DOC-004 | Backend Lead | LEGACY-REFERENCE → REBASELINE | Sprints 3–10 | EVT-* | ART-006,ART-013 | ALTA | Produtores/consumidores autorizados |
| Q360-MVP-ART-008 | Matriz Drools / Regras — V1 | Catalogar regras de cotação, validação e pricing configurável, prioridade e outcome. | 1.0 | DOC-001,DOC-004 | Product Owner + Tech Lead | LEGACY-REFERENCE → REBASELINE | Sprints 3–7 | RULE-* | ART-013 | CRÍTICA | Rules engine |
| Q360-MVP-ART-009 | State Machines — V1 | Definir estados, transições, guardas, actores e side-effects para cotação/aprovação. | 1.0 | DOC-001,DOC-004 | Tech Lead | LEGACY-REFERENCE → REBASELINE | Sprints 3–7 | WF-* | ART-006,ART-007,ART-013 | CRÍTICA | Workflow e autorização de transições |
| Q360-MVP-ART-010 | Estrutura React — V1 | Fixar módulos, rotas, páginas, componentes, estado, permissões, API client e padrões frontend. | 1.0 | DOC-001,DOC-004,ART-006 | Frontend Lead | LEGACY-REFERENCE → REBASELINE | Sprints 2–10 | UI-* | OpenAPI, Golden Tests | ALTA | Implementação frontend |
| Q360-MVP-ART-011 | Seed Data — V1 | Fornecer dados mínimos versionados para ambiente local/teste: perfis, produtos demo, tabelas e parâmetros. | 1.0 | ART-005,ART-008 | Backend Lead + QA | PENDING | Sprints 2–4 | DATA-SEED-* | ART-012,ART-013 | ALTA | Ambiente reproduzível e testes |
| Q360-MVP-ART-012 | Migrations V001–V026 — V1 | Entregar migrations executáveis e ordenadas; adaptar numeração ao schema final do MVP. | 1.0 | ART-005 | Backend Lead / DBA | LEGACY-REFERENCE → REBASELINE | Sprints 1–10 | DB-MIG-* | DDL, Seed | CRÍTICA | Evolução automatizada do schema |
| Q360-MVP-ART-013 | Golden Tests — V1 | Definir casos determinísticos end-to-end de cálculo, workflow, autorização e regressão. | 1.0 | DOC-001,ART-005..012 | QA Lead + Product Owner | LEGACY-REFERENCE → REBASELINE | Sprints 3–11 | TEST-GOLD-* | Backlog, CI | CRÍTICA | Aceitação funcional e regressão |
| Q360-MVP-DOC-014 | Specification Pack — PDF controlado | Publicar cópia imutável/revisável do Engineering Pack aprovado. | 1.0 | DOC-004 aprovado | Tech Lead / PMO | DERIVED | Gate G5 | DOC-* | DOC-004 | MÉDIA | Handoff e arquivo |
| Q360-MVP-QA-015 | Renderizações / QA Visual | Validar visualmente Word/PDF, tabelas, legibilidade e ausência de clipping/overlap. | 1.0 | DOC-014 | QA / PMO | DERIVED | Gate G5 | DOC-QA-* | DOC-004,DOC-014 | MÉDIA | Aprovação editorial do pack |

# 6. Ordem normativa de produção dos documentos

| Ordem | ID | Documento/Grupo | Porquê agora |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q360-MVP-DOC-000 | Índice-mestre | Define a árvore documental e os gates. |
| 2 | Q360-MVP-DOC-001 | Visão / Especificação Funcional | Congela exactamente o que a V1 faz e não faz. |
| 3 | Q360-MVP-DOC-002 | Roadmap de 11 Sprints | Define a sequência de construção. |
| 4 | Q360-MVP-DOC-003 | Backlog Técnico Integral | Transforma scope + roadmap em tickets executáveis. |
| 5 | Q360-MVP-DOC-004 | Engineering Specification Pack | Consolida desenho técnico detalhado. |
| 6 | ART-005 a ART-012 | Contratos executáveis | Congelam DB, API, eventos, regras, estados, frontend, seed e migrations. |
| 7 | Q360-MVP-ART-013 | Golden Tests | Congela resultados esperados e impede regressões. |
| 8 | DOC-014 + QA-015 | Publicação e QA visual | Fecha o handoff documental aos programadores. |

# 7. Estrutura de Sprints reservada no índice

O detalhe será produzido no DOC-002. O índice apenas reserva a arquitectura de entrega para garantir que os documentos já indiquem onde cada artefacto deverá amadurecer.

| Sprint | Tema | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Foundation segura | Repo, módulos, ambientes locais, autenticação base, PostgreSQL/Flyway, audit foundation. |
| Sprint 2 | Produto e configuração | Produto/plano/benefícios, versionamento, parâmetros e frontend shell. |
| Sprint 3 | Cliente e população | Proponente, titulares/dependentes, elegibilidade e validações. |
| Sprint 4 | Motor de tarifação I | Rating tables, factores, cálculo determinístico, explainability de cálculo. |
| Sprint 5 | Motor de tarifação II | Regras Drools/configuráveis, cenários e arredondamento/validação. |
| Sprint 6 | Cotação | Quote lifecycle, snapshots, versioning, totais e detalhe por beneficiário. |
| Sprint 7 | Workflow de subscrição | Revisão, aprovação/rejeição, authority simples, motivos e state machine. |
| Sprint 8 | Documentos e emissão | Geração da proposta, numeração, validade, expiração/cancelamento. |
| Sprint 9 | API/eventos/auditoria | OpenAPI final, eventos necessários, idempotência e trilha de auditoria. |
| Sprint 10 | Hardening | Segurança, observabilidade, performance, acessibilidade e tratamento de erros. |
| Sprint 11 | Golden/UAT/Release | Golden tests, regressão, UAT, documentação, release candidate e handoff. |

# 8. Matriz “documento → implementação autorizada”

| Documento | Autoriza | Proibição explícita |
| --- | --- | --- |
| DOC-001 | Casos de uso, validações funcionais e critérios de aceitação de negócio. | Não autoriza decidir schema, endpoint ou classe. |
| DOC-002 | Sequência e capacidade por Sprint. | Não altera requisitos funcionais. |
| DOC-003 | Criação de branches/tickets e execução de tarefas identificadas. | Ticket não pode contradizer documento autorizador. |
| DOC-004 | Arquitectura, pacotes, classes, DTOs, padrões e relações técnicas. | Não substitui contrato executável quando este existe. |
| ART-005/012 | Entities, repositories, queries e migrations. | Sem SQL manual fora das migrations aprovadas. |
| ART-006 | Controllers, API client, contract tests. | Sem endpoint “temporário” não documentado. |
| ART-007 | Producer/consumer, routing e DLQ. | Sem evento ou queue inventado. |
| ART-008 | Implementação e teste de regras. | Parâmetros não podem ser hardcoded fora do desenho. |
| ART-009 | Transições e guards. | Não saltar estados por conveniência. |
| ART-010 | Páginas, rotas, componentes e permission checks. | Frontend não pode criar regras de negócio próprias. |
| ART-011 | Bootstrap de DEV/TEST. | Seed nunca deve conter dados reais sensíveis. |
| ART-013 | Definition of Done funcional/regressão. | Falha Golden bloqueia merge/release salvo waiver formal. |

# 9. Estrutura oficial de pastas do pacote V1

Q360-MVP/
├── 00_GOVERNANCE/
│   └── Q360-MVP-DOC-000_Master_Index/
├── 01_FUNCTIONAL/
│   └── Q360-MVP-DOC-001_Functional_Specification/
├── 02_ROADMAP/
├── 03_BACKLOG/
├── 04_ENGINEERING_SPEC/
├── 05_DATABASE/
├── 06_API/
├── 07_EVENTS/
├── 08_RULES/
├── 09_STATE_MACHINES/
├── 10_FRONTEND/
├── 11_SEED/
├── 12_MIGRATIONS/
├── 13_TESTS/
├── 14_RELEASE_DOCUMENTS/
└── 15_QA_VISUAL/

# 10. Convenções de identificação e rastreabilidade

| Requisito funcional | FR-### |
| --- | --- |
| Requisito não funcional | NFR-### |
| Regra de negócio | BR-### |
| Regra de pricing | PR-### |
| Regra Drools | RULE-### |
| Workflow | WF-### |
| API | API-### |
| Evento | EVT-### |
| Tabela/entidade lógica | DATA-### |
| Migration | MIG-### |
| Teste Golden | GT-### |
| Ticket | Q360-#### |

Exemplo de cadeia mínima: FR-014 → BR-007 → Q360-0218 → API-033 → DATA-041/DATA-042 → RULE-019 → GT-028. O Pull Request deve citar os IDs que implementa.

# 11. Definition of Done documental

ID e versão atribuídos; owner e aprovador identificados.

Âmbito e fora de âmbito explícitos.

Requisitos numerados e sem duplicidades conhecidas.

Dependências e artefactos relacionados identificados.

Exemplos concretos suficientes para um programador júnior executar sem inferir regras essenciais.

Critérios de aceitação verificáveis e, quando aplicável, casos negativos.

Sem contradições conhecidas com documentos de maior precedência.

Estado alterado para APPROVED por autoridade definida.

Alterações posteriores registadas em change log e nova versão quando afectarem comportamento.

# 12. Gestão de alterações

Qualquer mudança de regra, campo obrigatório, cálculo, endpoint, estado ou permissão após aprovação exige Change Request. O programador não deve “corrigir” a especificação silenciosamente no código.

1.  CR-001: identificar problema e documento afectado.

2.  Avaliar impacto em requisitos, DDL, OpenAPI, regras, frontend e Golden Tests.

3.  Aprovar/rejeitar a mudança pelo Product Owner e Tech Lead conforme natureza.

4.  Actualizar primeiro a fonte normativa.

5.  Actualizar artefactos derivados.

6.  Só então implementar e regenerar testes/contratos afectados.

# 13. Manual de utilização deste índice pelo programador júnior

1.  Abra o ticket Q360-#### e confirme os IDs de requisitos ligados.

2.  Leia o documento autorizador correspondente antes de escrever código.

3.  Confira o endpoint no OpenAPI e os estados na State Machine quando aplicável.

4.  Confira tabelas/colunas no DDL e migration correspondente; não crie coluna local “temporária”.

5.  Confira regras na Matriz Drools/Rules Catalogue; não replique lógica no frontend.

6.  Implemente exactamente os critérios de aceitação do backlog.

7.  Crie/actualize testes unitários, integração e Golden indicados.

8.  Execute migrations, testes e lint localmente.

9.  No Pull Request, cite requisitos/ticket/artefactos e evidências dos testes.

10.  Se faltar informação, marque BLOCKED-SPEC; não invente a decisão de negócio.

# 14. Responsabilidades mínimas

| Papel | Responsabilidade no pacote |
| --- | --- |
| Product Owner / Subscrição | Dono de comportamento funcional, regras de cotação, aceitação e prioridades. |
| Tech Lead / Arquitecto | Dono da coerência técnica, modularidade, contratos e decisões arquitecturais. |
| Backend Developer | Implementa domínio, persistência, APIs, rules e eventos conforme especificação. |
| Frontend Developer | Implementa UX/UI, validações de apresentação, integração API e permissões visuais. |
| QA | Transforma critérios em testes, mantém Golden cases e evidencia regressões. |
| DBA/Backend Lead | Valida DDL, migrations, índices e integridade. |
| DevOps/Platform | Entrega ambientes, pipeline, segredos, observabilidade e release process. |

# 15. Riscos que este índice procura eliminar

Construir funcionalidades da V2 dentro do MVP por interpretação individual.

Ter fórmulas de pricing diferentes entre backend, frontend e documentos.

Alterar schema directamente e quebrar ambientes.

Criar endpoints sem contrato, dificultando integração frontend/backend.

Permitir transições inválidas de cotação ou auto-aprovação não prevista.

Perder rastreabilidade sobre a tarifa/regra usada numa cotação histórica.

Declarar funcionalidades prontas sem casos Golden e evidência de regressão.

Fragmentar a V1 em microserviços sem benefício, aumentando custo operacional.

# 16. Critérios de aceitação do DOC-000

| ID | Critério |
| --- | --- |
| AC-000-01 | Os 15 entregáveis pedidos estão registados individualmente e existe um ID adicional para o próprio índice-mestre. |
| AC-000-02 | Cada entrada contém ID, nome, finalidade, versão, dependências, responsável, estado, Sprint, requisitos cobertos, artefactos relacionados e prioridade. |
| AC-000-03 | Existe separação explícita entre V1 e V2. |
| AC-000-04 | Existe uma ordem normativa de produção e gates de implementação. |
| AC-000-05 | Documentos anteriores incompatíveis com o novo MVP estão marcados para rebaseline e não autorizam código automaticamente. |
| AC-000-06 | Existe regra explícita de não invenção para programadores juniores. |
| AC-000-07 | Existe cadeia de rastreabilidade de requisito até teste e Pull Request. |
| AC-000-08 | O próximo documento autorizado a ser produzido é o Q360-MVP-DOC-001. |

# 17. Decisão e próximo documento

Quando este documento for aprovado, o próximo documento a produzir é: Q360-MVP-DOC-001 — Visão / Especificação Funcional Q360 V1.

O DOC-001 deverá ser escrito ao nível de um manual funcional executável: actores, permissões, telas, campos, validações, fórmulas funcionais, regras, casos de uso, fluxos principal/alternativos, mensagens de erro, critérios de aceitação e fronteiras da V1. Nenhum detalhe crítico será deixado à interpretação dos programadores.

| Estado proposto | REVIEW → APPROVED após autorização do utilizador |
| --- | --- |
| Aprovador | Sponsor / Product Owner |
| Baseline resultante | MVP-BL-001 |
| Próxima autorização | Produzir Q360-MVP-DOC-001 |