Q360
HEALTH UNDERWRITING & PRICING CORE

V1 — SISTEMA BASE / MVP ROBUSTO

Q360-MVP-DOC-003
BACKLOG TÉCNICO INTEGRAL — V1

Documento operacional que transforma a Visão Funcional (DOC-001) e o Roadmap de 11 Sprints (DOC-002) em trabalho implementável, testável e rastreável.

Versão 1.0  |  Estado: REVIEW  |  Âmbito: V1 exclusivamente

# 1. Controlo documental

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | Q360-MVP-DOC-003 |
| Versão | 1.0 |
| Estado | REVIEW |
| Produto | Q360 Health Underwriting & Pricing Core |
| Âmbito | V1 — Sistema Base / MVP robusto |
| Entradas normativas | DOC-000, DOC-001, DOC-002 |
| Owner | Product Owner / Lead Engineer Q360 |
| Consumidores | Backend, Frontend, DBA, QA, DevOps, Security |
| Regra de autoridade | Só itens V1 deste backlog autorizam implementação; contratos finais são consolidados nos artefactos posteriores. |

# 2. Modelo de execução

Hierarquia obrigatória: Epic → Feature → User Story → tarefas Backend / Frontend / DB / QA / Security / Observability. Cada tarefa deve referenciar o ID da história.

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| BACKLOG | Identificada, mas ainda não pronta |
| READY | DoR cumprido e dependências verificadas |
| IN PROGRESS | Desenvolvimento activo |
| BLOCKED | Existe bloqueador registado |
| CODE REVIEW | Implementação concluída, aguarda revisão |
| QA | Em validação |
| UAT | Em validação funcional |
| DONE | Todos os critérios e DoD satisfeitos |

Tamanho relativo: XS, S, M, L e XL. Qualquer XL deve ser decomposto antes de entrar em desenvolvimento.

# 3. Regras não negociáveis

V1 não inclui claims intelligence, FWA, subscrição médica avançada, FHIR/ICD avançado, TPA operacional avançada, rede de prestadores, resseguro, renewal intelligence ou pricing actuarial avançado.

Não inventar prémios, taxas, limites, franquias, descontos, factores ou parâmetros comerciais. Usar apenas valores oficialmente aprovados e Seed Data autorizado.

Usar BigDecimal/NUMERIC para valores monetários. Nunca double/float em pricing.

Todo pricing deve ser determinístico e reproduzível, guardando as versões de produto, tabela, regra e parâmetros usados.

Tenant isolation é obrigatório desde a primeira tabela de negócio.

Eventos externos devem sair por Transactional Outbox; consumidores devem ser idempotentes.

Dados clínicos/sensíveis não devem ser expostos através de APIs comerciais sem autorização específica.

Four-eyes: quem submete uma cotação não pode aprovar a própria cotação.

Alterações de configuração não podem alterar retroactivamente uma cotação já versionada.

Quando a especificação não definir um comportamento, abrir decisão/ticket; não preencher a lacuna por iniciativa do programador.

# 4. Rastreabilidade

| ID | Tipo | Uso |
| --- | --- | --- |
| FR-* | Functional Requirement | User stories e acceptance criteria |
| NFR-* | Non-Functional Requirement | Segurança, performance, UX, observabilidade |
| BR-* | Business Rule | Validações e decisões |
| PR-* | Pricing Rule | Motor de tarifação |
| WF-* | Workflow | State machines |
| API-* | API Contract | Endpoints e schemas |
| EVT-* | Event Contract | RabbitMQ/Outbox |
| DATA-* | Data Model | Entidades e relações |
| MIG-* | Migration | Flyway |
| GT-* | Golden Test | Resultados determinísticos |
| Q360-* | Implementation Ticket | Unidade de execução |

# 5. Epics e distribuição

| Epic | Nome | Sprints | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Foundation & Segurança | 1 | Base executável, autenticação, tenant, audit |
| EP-02 | Produto & Configuração | 2 | Produto, plano, benefício e versões |
| EP-03 | Cliente & População | 3 | Proponente, membros e elegibilidade |
| EP-04 | Pricing Engine I | 4 | Rating, cálculo e explainability |
| EP-05 | Pricing Engine II | 5 | Regras, cenários e validação |
| EP-06 | Quotation | 6 | Cotação, população, preço e snapshots |
| EP-07 | Underwriting Workflow | 7 | Review, decisão e estados |
| EP-08 | Documentos & Emissão | 8 | Proposta, numeração e expiração |
| EP-09 | API/Eventos/Auditoria | 9 | Contratos, outbox e audit consultável |
| EP-10 | Hardening | 10 | Security, observabilidade, performance e UX |
| EP-11 | Release & UAT | 11 | Golden tests, UAT, RC e handoff |

# 6. Sprint 1 — Foundation segura

### Q360-S1-01 — Repository e módulos base

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S1 / M |
| Rastreabilidade | NFR-ARCH-001 |
| Actor | Equipa técnica |
| Objectivo | Criar uma base modular compilável. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Build limpo • Módulos com dependências direccionadas • README de execução local |
| Backend | Criar Maven modules, packages e regras de dependência. |
| Frontend | Criar shell inicial sem lógica de negócio. |
| DB / Migration | Preparar Flyway e configuração por ambiente. |
| QA / Testes | Build, architecture e smoke tests. |
| Security / Observability | Secrets fora do código; correlation-id e logs estruturados. |
| Dependências | Nenhuma |
| Endpoint(s) | — |
| UI / Página(s) | — |
| Dados | — |
| Eventos | — |
| Erros | — |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S1-02 — PostgreSQL + Flyway

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S1 / M |
| Rastreabilidade | DATA-001; MIG-001 |
| Actor | Backend/DBA |
| Objectivo | Garantir persistência versionada. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Aplicação conecta • Flyway sem drift • Falha de migration impede arranque |
| Backend | Datasource, transaction management e repositories base. |
| Frontend | — |
| DB / Migration | Criar baseline V001 e foundation tables. |
| QA / Testes | Testcontainers PostgreSQL. |
| Security / Observability | Credenciais por secret; healthcheck e métricas. |
| Dependências | S1-01 |
| Endpoint(s) | — |
| UI / Página(s) | — |
| Dados | — |
| Eventos | — |
| Erros | — |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S1-03 — OAuth2/OIDC + JWT

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S1 / L |
| Rastreabilidade | NFR-SEC-001; API-AUTH-001 |
| Actor | Utilizador |
| Objectivo | Autenticar e autorizar acesso. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | JWT inválido recusado • Claims validadas • Endpoints protegidos por default |
| Backend | Resource Server JWT, authorities e security config. |
| Frontend | Login/session shell e estados 401/403. |
| DB / Migration | User/role/permission/tenant reference model. |
| QA / Testes | Testes 401/403, claims e expiração. |
| Security / Observability | Nunca registar tokens; auditar acessos. |
| Dependências | S1-02 |
| Endpoint(s) | GET /api/v1/me |
| UI / Página(s) | Sessão |
| Dados | user,role,permission |
| Eventos | AUTH.* |
| Erros | AUTH-401/403 |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S1-04 — Tenant isolation

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S1 / M |
| Rastreabilidade | NFR-SEC-002; BR-TENANT-001 |
| Actor | Administrador |
| Objectivo | Impedir acesso entre tenants. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Dados de outro tenant nunca retornados • Ownership validado |
| Backend | TenantContext, repository filters e ownership validation. |
| Frontend | Contexto global sem selector indevido. |
| DB / Migration | Tenant-aware keys/indexes. |
| QA / Testes | Cross-tenant tests. |
| Security / Observability | Audit denied access; correlation-id. |
| Dependências | S1-03 |
| Endpoint(s) | — |
| UI / Página(s) | — |
| Dados | — |
| Eventos | — |
| Erros | — |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S1-05 — Audit trail foundation

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S1 / M |
| Rastreabilidade | NFR-AUD-001 |
| Actor | Auditor |
| Objectivo | Registar operações críticas. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Create/update/decision auditados • Segredos excluídos |
| Backend | Audit service/interceptor. |
| Frontend | — |
| DB / Migration | audit_event e índices. |
| QA / Testes | Immutability e creation tests. |
| Security / Observability | Actor, tenant, timestamp, correlation-id; masking. |
| Dependências | S1-02 |
| Endpoint(s) | — |
| UI / Página(s) | — |
| Dados | — |
| Eventos | — |
| Erros | — |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

# 7. Sprint 2 — Produto e configuração

### Q360-S2-01 — Produto e versões

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S2 / L |
| Rastreabilidade | FR-PROD-001; DATA-PROD-001 |
| Actor | Product Admin |
| Objectivo | Configurar produtos versionados. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Versões identificáveis • Vigências não se sobrepõem • Publicado fica imutável |
| Backend | Product/version service e effective-date resolver. |
| Frontend | Lista, detalhe e formulário. |
| DB / Migration | product, product_version. |
| QA / Testes | CRUD + overlap tests. |
| Security / Observability | RBAC + audit. |
| Dependências | S1-04 |
| Endpoint(s) | /api/v1/products |
| UI / Página(s) | Produtos |
| Dados | product,product_version |
| Eventos | PRODUCT.VERSION.PUBLISHED |
| Erros | PROD-* |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S2-02 — Planos e benefícios

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S2 / L |
| Rastreabilidade | FR-PROD-002; BR-PLAN-001 |
| Actor | Product Admin |
| Objectivo | Definir composição do plano. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Plano pertence a uma versão • Benefício duplicado incompatível bloqueado |
| Backend | Plan/benefit services. |
| Frontend | Plan builder e detalhe. |
| DB / Migration | plan, benefit, plan_benefit. |
| QA / Testes | CRUD + relationship tests. |
| Security / Observability | Audit + permissions. |
| Dependências | S2-01 |
| Endpoint(s) | /api/v1/plans |
| UI / Página(s) | Planos |
| Dados | plan,benefit,plan_benefit |
| Eventos | PLAN.* |
| Erros | PLAN-* |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S2-03 — Parâmetros configuráveis

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S2 / M |
| Rastreabilidade | PR-CONFIG-001 |
| Actor | Pricing Admin |
| Objectivo | Evitar hardcode comercial. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Código/tipo/vigência/versão obrigatórios • Valor inválido recusado |
| Backend | Typed parameter service. |
| Frontend | Ecrã de parâmetros. |
| DB / Migration | pricing_parameter. |
| QA / Testes | Type/effective-date tests. |
| Security / Observability | RBAC e audit. |
| Dependências | S2-01 |
| Endpoint(s) | /api/v1/pricing-parameters |
| UI / Página(s) | Parâmetros |
| Dados | pricing_parameter |
| Eventos | PRICING.PARAMETER.PUBLISHED |
| Erros | PR-* |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S2-04 — Frontend shell seguro

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S2 / M |
| Rastreabilidade | NFR-UX-001 |
| Actor | Subscritor |
| Objectivo | Navegar apenas pelo que pode executar. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Rotas protegidas • Menus por permission • Erro não expõe stack trace |
| Backend | API client base e error mapping. |
| Frontend | React router, guards, layout, error boundary. |
| DB / Migration | — |
| QA / Testes | Component/route tests. |
| Security / Observability | Session handling e telemetry. |
| Dependências | S1-03 |
| Endpoint(s) | — |
| UI / Página(s) | — |
| Dados | — |
| Eventos | — |
| Erros | — |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

# 8. Sprint 3 — Cliente e população

### Q360-S3-01 — Ficha do proponente

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S3 / L |
| Rastreabilidade | FR-CLIENT-001; DATA-CLIENT-001 |
| Actor | Subscritor |
| Objectivo | Registar proponente. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Campos obrigatórios validados • Duplicados detectados • Tenant ownership |
| Backend | Client service e duplicate checks. |
| Frontend | Form/list/detail. |
| DB / Migration | proposer/client. |
| QA / Testes | Validation + duplicate tests. |
| Security / Observability | KYC mínimo aprovado; audit. |
| Dependências | S1-04 |
| Endpoint(s) | /api/v1/proposers |
| UI / Página(s) | Proponente |
| Dados | proposer |
| Eventos | PROPOSER.CREATED/UPDATED |
| Erros | CLIENT-* |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S3-02 — Titulares e dependentes

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S3 / L |
| Rastreabilidade | FR-MEMBER-001; BR-MEMBER-001 |
| Actor | Subscritor |
| Objectivo | Gerir população segurada. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Relação válida • Dependente requer titular • Datas coerentes |
| Backend | Member service e relationship validation. |
| Frontend | Population grid/form. |
| DB / Migration | insured_member, member_relationship. |
| QA / Testes | Relationship/date tests. |
| Security / Observability | Segregação de dados sensíveis; audit. |
| Dependências | S3-01 |
| Endpoint(s) | /api/v1/members |
| UI / Página(s) | População |
| Dados | insured_member,relationship |
| Eventos | MEMBER.* |
| Erros | MEMBER-* |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S3-03 — Elegibilidade V1

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S3 / L |
| Rastreabilidade | FR-ELIG-001; BR-ELIG-001 |
| Actor | Subscritor |
| Objectivo | Classificar elegibilidade. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Hard stop bloqueia • Warning permite continuar • Referral encaminha • Config error impede |
| Backend | Eligibility service e decision model. |
| Frontend | Mensagens e indicadores accionáveis. |
| DB / Migration | eligibility_rule/result/config. |
| QA / Testes | Golden eligibility matrix. |
| Security / Observability | Audit da decisão e versão da regra. |
| Dependências | S2-03; S3-02 |
| Endpoint(s) | POST /api/v1/eligibility/evaluate |
| UI / Página(s) | Elegibilidade |
| Dados | eligibility_result |
| Eventos | ELIGIBILITY.EVALUATED |
| Erros | ELIG-* |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S3-04 — Importação controlada

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S3 / M |
| Rastreabilidade | FR-MEMBER-002 |
| Actor | Subscritor |
| Objectivo | Importar população com validação. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Template validado • Linhas inválidas reportadas • Rollback possível |
| Backend | Parser, batch e validation service. |
| Frontend | Upload, preview e error report. |
| DB / Migration | import_job, import_row_error. |
| QA / Testes | CSV/XLSX fixtures e rollback tests. |
| Security / Observability | File size/type control + audit. |
| Dependências | S3-02 |
| Endpoint(s) | POST /api/v1/member-imports |
| UI / Página(s) | Importação |
| Dados | import_job |
| Eventos | MEMBER.IMPORT.COMPLETED |
| Erros | IMPORT-* |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

# 9. Sprint 4 — Pricing Engine I

### Q360-S4-01 — Rating tables versionadas

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S4 / L |
| Rastreabilidade | PR-RATE-001; DATA-RATE-001 |
| Actor | Pricing Admin |
| Objectivo | Configurar tabelas reproduzíveis. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Versão e vigência obrigatórias • Publicada é imutável |
| Backend | RateTable service + resolver. |
| Frontend | Gestão de rating tables. |
| DB / Migration | rating_table, rating_factor. |
| QA / Testes | Effective-date/version tests. |
| Security / Observability | RBAC + audit. |
| Dependências | S2-03 |
| Endpoint(s) | /api/v1/rating-tables |
| UI / Página(s) | Rating Tables |
| Dados | rating_table,rating_factor |
| Eventos | RATING_TABLE.PUBLISHED |
| Erros | RATE-* |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S4-02 — Motor base de pricing

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S4 / XL |
| Rastreabilidade | PR-RATE-002; BR-PRICE-001 |
| Actor | Subscritor |
| Objectivo | Calcular prémio determinístico. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Mesma entrada produz mesmo resultado • Sem floating point • Breakdown disponível |
| Backend | Pricing engine, context, factor resolver. |
| Frontend | Simulação e breakdown. |
| DB / Migration | pricing_run, pricing_component. |
| QA / Testes | Unit/property/golden tests. |
| Security / Observability | Correlation-id, timing metrics, no sensitive logs. |
| Dependências | S3-03; S4-01 |
| Endpoint(s) | POST /api/v1/pricing/calculate |
| UI / Página(s) | Pricing |
| Dados | pricing_run,pricing_component |
| Eventos | PRICING.CALCULATED |
| Erros | PRICE-* |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S4-03 — Moeda e arredondamento

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S4 / M |
| Rastreabilidade | PR-ROUND-001; NFR-FIN-001 |
| Actor | Subscritor |
| Objectivo | Aplicar política explícita. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | ISO 4217 válido • Rounding mode explícito • Total reconcilia |
| Backend | Money/Currency value objects. |
| Frontend | Formatação monetária. |
| DB / Migration | Currency/rounding config. |
| QA / Testes | Boundary tests. |
| Security / Observability | Audit da policy version. |
| Dependências | S4-02 |
| Endpoint(s) | — |
| UI / Página(s) | — |
| Dados | — |
| Eventos | — |
| Erros | — |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S4-04 — Explainability

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S4 / M |
| Rastreabilidade | FR-PRICE-003 |
| Actor | Subscritor/Auditor |
| Objectivo | Explicar origem do preço. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Cada componente tem origem/versão • Transformações são rastreáveis |
| Backend | Calculation trace DTO/service. |
| Frontend | Breakdown visual. |
| DB / Migration | pricing_trace. |
| QA / Testes | Golden breakdown tests. |
| Security / Observability | Mascaramento de dados sensíveis. |
| Dependências | S4-02 |
| Endpoint(s) | GET /api/v1/pricing/{id}/explanation |
| UI / Página(s) | Pricing Explanation |
| Dados | pricing_trace |
| Eventos | — |
| Erros | — |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

# 10. Sprint 5 — Pricing Engine II

### Q360-S5-01 — Regras configuráveis / Drools

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S5 / XL |
| Rastreabilidade | BR-RULE-001; PR-RULE-001 |
| Actor | Pricing Admin |
| Objectivo | Executar regras aprovadas. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Regra tem ID/versão/vigência • Decisão e evidência retornadas • Inactiva não executa |
| Backend | Drools integration + rule resolver. |
| Frontend | Admin de regras quando autorizado. |
| DB / Migration | rule_set, rule_version. |
| QA / Testes | Rule matrix tests. |
| Security / Observability | Four-eyes para publicação. |
| Dependências | S4-01 |
| Endpoint(s) | POST /api/v1/rules/evaluate |
| UI / Página(s) | Rules |
| Dados | rule_set,rule_version |
| Eventos | RULE.EVALUATED |
| Erros | RULE-* |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S5-02 — Cenários de simulação

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S5 / L |
| Rastreabilidade | FR-PRICE-004 |
| Actor | Subscritor |
| Objectivo | Comparar cenários isolados. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Não altera quote oficial • Diferenças comparáveis |
| Backend | Scenario service. |
| Frontend | Scenario compare view. |
| DB / Migration | pricing_scenario. |
| QA / Testes | Golden scenario tests. |
| Security / Observability | Audit simulation. |
| Dependências | S4-02 |
| Endpoint(s) | POST /api/v1/pricing/scenarios |
| UI / Página(s) | Cenários |
| Dados | pricing_scenario |
| Eventos | PRICING.SCENARIO.CREATED |
| Erros | SCENARIO-* |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S5-03 — Validação final de pricing

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S5 / M |
| Rastreabilidade | BR-PRICE-002; NFR-DATA-002 |
| Actor | Subscritor |
| Objectivo | Bloquear resultados inconsistentes. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Negative/overflow/config inválida tratados • Config inválida nunca produz preço |
| Backend | Validation pipeline. |
| Frontend | Mensagens accionáveis. |
| DB / Migration | Precision/check constraints. |
| QA / Testes | Negative suite. |
| Security / Observability | Structured errors + metrics. |
| Dependências | S4-02; S5-01 |
| Endpoint(s) | — |
| UI / Página(s) | — |
| Dados | — |
| Eventos | PRICING.REJECTED |
| Erros | PRICE-VAL-* |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

# 11. Sprint 6 — Cotação

### Q360-S6-01 — Criar cotação

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S6 / L |
| Rastreabilidade | FR-QUOTE-001; WF-QUOTE-001 |
| Actor | Subscritor |
| Objectivo | Iniciar cotação versionada. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Estado inicial válido • Proponente e plano obrigatórios • ID único |
| Backend | Quote service. |
| Frontend | Quote wizard. |
| DB / Migration | quote, quote_member. |
| QA / Testes | API/UI integration tests. |
| Security / Observability | Authorization + audit. |
| Dependências | S2-02; S3-01 |
| Endpoint(s) | POST /api/v1/quotes |
| UI / Página(s) | Nova Cotação |
| Dados | quote |
| Eventos | QUOTE.CREATED |
| Erros | QUOTE-* |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S6-02 — Adicionar população

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S6 / L |
| Rastreabilidade | FR-QUOTE-002 |
| Actor | Subscritor |
| Objectivo | Associar membros à cotação. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Membros elegíveis associados • Alteração força repricing controlado |
| Backend | Quote member service. |
| Frontend | Population selection. |
| DB / Migration | quote_member snapshot. |
| QA / Testes | Association tests. |
| Security / Observability | Audit. |
| Dependências | S6-01; S3-03 |
| Endpoint(s) | POST /api/v1/quotes/{id}/members |
| UI / Página(s) | População |
| Dados | quote_member |
| Eventos | QUOTE.POPULATION.UPDATED |
| Erros | QUOTE-MEMBER-* |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S6-03 — Preço e snapshot

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S6 / XL |
| Rastreabilidade | FR-QUOTE-003; BR-SNAPSHOT-001 |
| Actor | Subscritor |
| Objectivo | Fixar inputs e versões do cálculo. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Snapshot completo • Versões guardadas • Recalculation cria novo run |
| Backend | Quote pricing orchestration. |
| Frontend | Calcular/recalcular + breakdown. |
| DB / Migration | quote_snapshot, pricing_run. |
| QA / Testes | Golden quote pricing. |
| Security / Observability | Snapshot imutável + audit. |
| Dependências | S4-02; S5-03; S6-02 |
| Endpoint(s) | POST /api/v1/quotes/{id}/price |
| UI / Página(s) | Cotação / Pricing |
| Dados | quote_snapshot,pricing_run |
| Eventos | QUOTE.PRICE.CALCULATED |
| Erros | QUOTE-PRICE-* |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S6-04 — Validade e totais

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S6 / M |
| Rastreabilidade | FR-QUOTE-004 |
| Actor | Subscritor |
| Objectivo | Controlar validade e reconciliação. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Validade segundo parâmetro • Totais reconciliam • Expirada não avança sem regra |
| Backend | Quote validity/total service. |
| Frontend | Summary card. |
| DB / Migration | quote validity fields. |
| QA / Testes | Date/boundary tests. |
| Security / Observability | Audit state changes. |
| Dependências | S6-03 |
| Endpoint(s) | GET /api/v1/quotes/{id} |
| UI / Página(s) | Resumo |
| Dados | quote |
| Eventos | QUOTE.* |
| Erros | QUOTE-STATE-* |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

# 12. Sprint 7 — Workflow de subscrição

### Q360-S7-01 — Enviar para revisão

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S7 / M |
| Rastreabilidade | WF-QUOTE-001 |
| Actor | Subscritor |
| Objectivo | Submeter cotação válida. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Só válida submete • Transição determinística • Submitter não aprova |
| Backend | State machine transition. |
| Frontend | Action/confirmation. |
| DB / Migration | quote_state_history. |
| QA / Testes | Transition tests. |
| Security / Observability | Actor/reason/timestamp audit. |
| Dependências | S6-04 |
| Endpoint(s) | POST /api/v1/quotes/{id}/submit |
| UI / Página(s) | Cotação |
| Dados | quote_state_history |
| Eventos | QUOTE.SUBMITTED |
| Erros | WF-* |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S7-02 — Workspace de revisão

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S7 / L |
| Rastreabilidade | WF-REVIEW-001 |
| Actor | Underwriter |
| Objectivo | Analisar cotação autorizada. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Dados visíveis conforme permission • Pode devolver para correcção • Não altera snapshot |
| Backend | Review service. |
| Frontend | Review workspace. |
| DB / Migration | review_task, review_note. |
| QA / Testes | Workflow tests. |
| Security / Observability | ABAC para dados sensíveis. |
| Dependências | S7-01 |
| Endpoint(s) | GET /api/v1/quotes/{id}/review |
| UI / Página(s) | Review |
| Dados | review_task,review_note |
| Eventos | QUOTE.REVIEWED |
| Erros | REVIEW-* |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S7-03 — Aprovar ou rejeitar

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S7 / L |
| Rastreabilidade | WF-DECISION-001 |
| Actor | Approver |
| Objectivo | Tomar decisão sob autoridade. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Authority validada • Auto-approval bloqueado • Rejeição exige motivo • Audit obrigatório |
| Backend | Decision service + authority resolver. |
| Frontend | Decision modal. |
| DB / Migration | quote_decision, reason, history. |
| QA / Testes | Self-approval and authority tests. |
| Security / Observability | Four-eyes + audit. |
| Dependências | S7-02 |
| Endpoint(s) | POST /api/v1/quotes/{id}/decision |
| UI / Página(s) | Decisão |
| Dados | quote_decision |
| Eventos | QUOTE.APPROVED/REJECTED |
| Erros | DECISION-* |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S7-04 — Histórico de estados

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S7 / M |
| Rastreabilidade | WF-AUDIT-001 |
| Actor | Auditor |
| Objectivo | Consultar cadeia de transições. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Ordenado • Imutável • Actor/reason presentes |
| Backend | History query. |
| Frontend | Timeline. |
| DB / Migration | quote_state_history. |
| QA / Testes | Integrity/pagination tests. |
| Security / Observability | Permission check. |
| Dependências | S7-01; S7-03 |
| Endpoint(s) | GET /api/v1/quotes/{id}/history |
| UI / Página(s) | Timeline |
| Dados | quote_state_history |
| Eventos | — |
| Erros | — |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

# 13. Sprint 8 — Documentos e emissão

### Q360-S8-01 — Gerar proposta

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S8 / L |
| Rastreabilidade | FR-DOC-001 |
| Actor | Subscritor |
| Objectivo | Gerar proposta a partir do snapshot. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Documento reflecte snapshot • Template version identificado • Reprodução possível |
| Backend | Document generation service. |
| Frontend | Preview e acção de geração. |
| DB / Migration | document, document_template_version. |
| QA / Testes | PDF/content smoke tests. |
| Security / Observability | Access control + audit. |
| Dependências | S7-03 |
| Endpoint(s) | POST /api/v1/quotes/{id}/proposal |
| UI / Página(s) | Documentos |
| Dados | document |
| Eventos | DOCUMENT.GENERATED |
| Erros | DOC-* |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S8-02 — Numeração controlada

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S8 / M |
| Rastreabilidade | FR-ISSUE-001 |
| Actor | Operações |
| Objectivo | Atribuir número único. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Sem duplicação em concorrência • Política identificável |
| Backend | Numbering service + locking. |
| Frontend | Mostrar número. |
| DB / Migration | numbering_sequence. |
| QA / Testes | Concurrency tests. |
| Security / Observability | Audit. |
| Dependências | S8-01 |
| Endpoint(s) | — |
| UI / Página(s) | — |
| Dados | — |
| Eventos | — |
| Erros | — |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S8-03 — Expiração e cancelamento

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S8 / M |
| Rastreabilidade | WF-QUOTE-002 |
| Actor | Subscritor |
| Objectivo | Fechar cotação de forma controlada. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Só transições autorizadas • Motivo registado |
| Backend | State transition command. |
| Frontend | Cancel action. |
| DB / Migration | quote/state history. |
| QA / Testes | State machine tests. |
| Security / Observability | Audit. |
| Dependências | S7-03; S6-04 |
| Endpoint(s) | POST /api/v1/quotes/{id}/cancel |
| UI / Página(s) | Cotação |
| Dados | quote |
| Eventos | QUOTE.EXPIRED/CANCELLED |
| Erros | STATE-* |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

# 14. Sprint 9 — API, eventos e auditoria

### Q360-S9-01 — OpenAPI integral

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S9 / L |
| Rastreabilidade | API-* |
| Actor | Todos os consumidores |
| Objectivo | Ter um contrato HTTP único. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Todos endpoints V1 documentados • Schemas e errors definidos • CI valida contrato |
| Backend | Completar spec/annotations e validation. |
| Frontend | Regenerar API client React. |
| DB / Migration | — |
| QA / Testes | Contract tests. |
| Security / Observability | Security schemes documentados. |
| Dependências | S1-S8 |
| Endpoint(s) | /api/v1/* |
| UI / Página(s) | — |
| Dados | — |
| Eventos | — |
| Erros | — |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S9-02 — Transactional Outbox

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S9 / L |
| Rastreabilidade | EVT-OUTBOX-001; NFR-INT-001 |
| Actor | Sistema |
| Objectivo | Publicar eventos sem perda. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Commit e outbox atómicos • Retry • Idempotency key |
| Backend | Outbox repository/dispatcher. |
| Frontend | — |
| DB / Migration | outbox_event + indexes. |
| QA / Testes | Failure/retry integration tests. |
| Security / Observability | PII minimization. |
| Dependências | S1-02; S6-S8 |
| Endpoint(s) | — |
| UI / Página(s) | — |
| Dados | outbox_event |
| Eventos | OUTBOX.DISPATCHED |
| Erros | OUTBOX-* |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S9-03 — Idempotência

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S9 / M |
| Rastreabilidade | NFR-INT-002 |
| Actor | Sistema |
| Objectivo | Evitar duplicação em retries. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Mesma key não duplica operação • Evento duplicado é harmless |
| Backend | Idempotency store/interceptor + consumer guard. |
| Frontend | Retry UX. |
| DB / Migration | idempotency_record. |
| QA / Testes | Duplicate request/event tests. |
| Security / Observability | Correlation + audit. |
| Dependências | S9-02 |
| Endpoint(s) | Idempotency-Key header |
| UI / Página(s) | — |
| Dados | idempotency_record |
| Eventos | IDEMP-* |
| Erros | — |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S9-04 — Auditoria consultável

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S9 / M |
| Rastreabilidade | FR-AUD-001 |
| Actor | Auditor |
| Objectivo | Pesquisar actividade relevante. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Filtros por entidade/actor/data • Dados sensíveis mascarados |
| Backend | Audit query service. |
| Frontend | Audit viewer. |
| DB / Migration | audit indexes. |
| QA / Testes | Filter/pagination tests. |
| Security / Observability | ABAC. |
| Dependências | S1-05 |
| Endpoint(s) | GET /api/v1/audit-events |
| UI / Página(s) | Auditoria |
| Dados | audit_event |
| Eventos | AUD-* |
| Erros | — |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

# 15. Sprint 10 — Hardening

### Q360-S10-01 — Security hardening

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S10 / L |
| Rastreabilidade | NFR-SEC-* |
| Actor | Security/Tech Lead |
| Objectivo | Reduzir superfície de ataque. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Sem findings críticos • Validation/rate controls conforme baseline • Secrets scan limpo |
| Backend | Security filters, validation, dependency upgrades. |
| Frontend | XSS/error state tests. |
| DB / Migration | Security config. |
| QA / Testes | SAST/DAST/dependency scan. |
| Security / Observability | No secrets/PII in logs. |
| Dependências | S1-S9 |
| Endpoint(s) | — |
| UI / Página(s) | — |
| Dados | — |
| Eventos | — |
| Erros | — |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S10-02 — OpenTelemetry

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S10 / M |
| Rastreabilidade | NFR-OBS-001 |
| Actor | Operações |
| Objectivo | Observar requests e pricing. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Trace API→service→DB/event • Métricas de erro/latência |
| Backend | OTel instrumentation. |
| Frontend | Propagação de trace quando aprovada. |
| DB / Migration | — |
| QA / Testes | Telemetry smoke tests. |
| Security / Observability | PII filtering. |
| Dependências | S9 |
| Endpoint(s) | — |
| UI / Página(s) | — |
| Dados | — |
| Eventos | — |
| Erros | — |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S10-03 — Performance e concorrência

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S10 / L |
| Rastreabilidade | NFR-PERF-001 |
| Actor | Operações |
| Objectivo | Cumprir thresholds acordados. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Thresholds aprovados passam • Sem race conditions críticas |
| Backend | Query optimisation e caching apenas seguro. |
| Frontend | Loading/pagination. |
| DB / Migration | Indexes/EXPLAIN. |
| QA / Testes | Load/concurrency tests. |
| Security / Observability | Monitorização de saturação. |
| Dependências | S4; S6; S8 |
| Endpoint(s) | — |
| UI / Página(s) | — |
| Dados | — |
| Eventos | — |
| Erros | — |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S10-04 — UX e acessibilidade

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S10 / M |
| Rastreabilidade | NFR-UX-001 |
| Actor | Subscritor |
| Objectivo | Eliminar erros silenciosos. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Loading/empty/error definidos • Mensagens de campo • Teclado nos fluxos críticos |
| Backend | Consistent error contract. |
| Frontend | A11y, error boundary, form validation. |
| DB / Migration | — |
| QA / Testes | Playwright critical paths. |
| Security / Observability | Não revelar detalhes internos. |
| Dependências | S2; S6; S7 |
| Endpoint(s) | — |
| UI / Página(s) | — |
| Dados | — |
| Eventos | — |
| Erros | — |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

# 16. Sprint 11 — Golden, UAT e Release

### Q360-S11-01 — Golden tests de pricing

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S11 / XL |
| Rastreabilidade | GT-PRICE-* |
| Actor | QA/Product |
| Objectivo | Fixar comportamento determinístico aprovado. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Resultados exactos reproduzidos • Alteração não intencional falha CI |
| Backend | Test harness + fixtures. |
| Frontend | Visualização expected/actual. |
| DB / Migration | golden_case, golden_result. |
| QA / Testes | Golden suite + boundary tests. |
| Security / Observability | Dados sintéticos; evidência versionada. |
| Dependências | S4-S6 |
| Endpoint(s) | — |
| UI / Página(s) | — |
| Dados | — |
| Eventos | — |
| Erros | — |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S11-02 — E2E regressão

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S11 / L |
| Rastreabilidade | GT-E2E-* |
| Actor | QA |
| Objectivo | Validar ciclo completo. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Criar→calcular→submeter→aprovar→documentar • Rollback/errors cobertos |
| Backend | E2E orchestration. |
| Frontend | Playwright journeys. |
| DB / Migration | Ephemeral test DB. |
| QA / Testes | Testcontainers + Playwright. |
| Security / Observability | Test environment isolation. |
| Dependências | S1-S10 |
| Endpoint(s) | — |
| UI / Página(s) | — |
| Dados | — |
| Eventos | — |
| Erros | — |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S11-03 — UAT e defeitos

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S11 / L |
| Rastreabilidade | NFR-REL-001 |
| Actor | Product Owner |
| Objectivo | Obter aceite operacional. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | UAT executado • Críticos fechados • Known issues documentados |
| Backend | Defect fixes. |
| Frontend | UAT support. |
| DB / Migration | Reset de dados de teste. |
| QA / Testes | UAT evidence. |
| Security / Observability | Access controlled. |
| Dependências | S11-01; S11-02 |
| Endpoint(s) | — |
| UI / Página(s) | — |
| Dados | — |
| Eventos | — |
| Erros | — |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

### Q360-S11-04 — Release Candidate e handoff

| Campo | Especificação |
| --- | --- |
| Sprint / tamanho | S11 / L |
| Rastreabilidade | NFR-REL-002 |
| Actor | Tech Lead |
| Objectivo | Entregar V1 reproduzível. |
| Pré-condições | Dependências concluídas; actor autenticado quando aplicável; configuração necessária disponível. |
| Acceptance criteria | Artefacto identificado • Migrations/config documentadas • Rollback definido • Runbook disponível |
| Backend | CI/CD, release tag, deployment package. |
| Frontend | Version/help banner. |
| DB / Migration | Migration/rollback validation. |
| QA / Testes | Release smoke/regression. |
| Security / Observability | SBOM/dependency report + audit. |
| Dependências | S10; S11-03 |
| Endpoint(s) | — |
| UI / Página(s) | — |
| Dados | — |
| Eventos | — |
| Erros | — |
| DoD | Código revisto; testes relevantes verdes; contrato/documentação actualizado; observabilidade e auditoria implementadas quando aplicáveis; evidência QA anexada. |

# 17. Inventário mínimo de entidades V1

| Domínio | Entidades |
| --- | --- |
| Foundation | tenant; user; role; permission; audit_event |
| Product | product; product_version; plan; benefit; plan_benefit |
| Configuration | pricing_parameter; rating_table; rating_factor; rule_set; rule_version |
| Client | proposer; insured_member; member_relationship; import_job; import_row_error |
| Pricing | pricing_run; pricing_component; pricing_trace; pricing_scenario |
| Quotation | quote; quote_member; quote_snapshot; quote_state_history; quote_decision |
| Workflow | review_task; review_note; authority_policy |
| Documents | document_template_version; document; numbering_sequence |
| Integration | outbox_event; idempotency_record |

A estrutura definitiva, tipos, constraints, índices, FKs, RLS/tenant strategy e particionamento, quando aplicável, serão autoridade do ART-005.

# 18. Catálogo inicial de APIs

| Área | Endpoints de backlog | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Identity | GET /api/v1/me | S1-03 |
| Products | /products e /products/{id} | S2-01 |
| Plans | /plans e /plans/{id} | S2-02 |
| Config | /pricing-parameters; /rating-tables; /rules | S2-03; S4-01; S5-01 |
| Eligibility | POST /eligibility/evaluate | S3-03 |
| Population | /proposers; /members; /member-imports | S3 |
| Pricing | POST /pricing/calculate; GET /pricing/{id}/explanation; /pricing/scenarios | S4-S5 |
| Quotes | /quotes; /quotes/{id}; /quotes/{id}/members; /quotes/{id}/price | S6 |
| Workflow | /quotes/{id}/submit; /review; /decision; /history | S7 |
| Documents | /quotes/{id}/proposal; /quotes/{id}/cancel | S8 |
| Audit | GET /audit-events | S9 |

Este catálogo orienta o backlog. O ART-006 será a autoridade final de path, verb, request, response, status, problem-details e security scheme.

# 19. Eventos V1

| Evento | Origem | Uso |
| --- | --- | --- |
| PRODUCT.VERSION.PUBLISHED | Product | Audit/cache/index quando aplicável |
| PLAN.* | Product | Configuração |
| PROPOSER.CREATED/UPDATED | Client | Audit |
| MEMBER.* | Client | Quote/audit |
| ELIGIBILITY.EVALUATED | Eligibility | Quote/audit |
| PRICING.CALCULATED | Pricing | Quote/audit |
| PRICING.SCENARIO.CREATED | Pricing | Audit |
| QUOTE.CREATED | Quote | Audit |
| QUOTE.POPULATION.UPDATED | Quote | Pricing/audit |
| QUOTE.PRICE.CALCULATED | Quote/Pricing | Audit |
| QUOTE.SUBMITTED | Workflow | Review/audit |
| QUOTE.APPROVED / REJECTED | Workflow | Documents/audit |
| DOCUMENT.GENERATED | Documents | Audit |
| OUTBOX.DISPATCHED | Outbox | Observability |

Routing keys, exchange, queues, DLQ, retry policy, schema version e payload serão fechados no ART-007.

# 20. State machines

| Máquina | Estados V1 | Transições |
| --- | --- | --- |
| Quote | DRAFT → READY → IN_REVIEW → APPROVED/REJECTED; EXPIRED/CANCELLED quando permitido | submit; review; approve; reject; expire; cancel |
| Review | OPEN → IN_PROGRESS → DECIDED/RETURNED | claim; return; decide |
| Pricing Run | REQUESTED → CALCULATING → CALCULATED/FAILED | calculate; fail |
| Document | REQUESTED → GENERATED/FAILED | generate |

Não criar estados adicionais por conveniência. Qualquer alteração deve actualizar o ART-009 e este backlog por change control.

# 21. Catálogo de erros

| Código | Situação | HTTP preliminar* |
| --- | --- | --- |
| AUTH-401 | Não autenticado | 401 |
| AUTH-403 | Sem permissão | 403 |
| SEC-403 | Cross-tenant/denied | 403/404* |
| VALIDATION-400 | Input inválido | 400 |
| VERSION-CONFLICT | Versão incompatível | 409 |
| QUOTE-STATE | Transição não permitida | 409 |
| PRICING-CONFIG | Configuração inválida/ausente | 422 |
| PRICING-FAILED | Cálculo falhou | 422/500* |
| IDEMP-REPLAY | Request já processado | 200/409* |
| NOT-FOUND | Recurso inexistente | 404 |
| CONFLICT | Concorrência/conflito | 409 |
| RATE-LIMIT | Limite excedido | 429 |

*O ART-006 prevalece sobre estes valores preliminares quando fechar o contrato HTTP.

# 22. Definition of Ready / Definition of Done

## 22.1 DoR

ID, actor, objectivo e acceptance criteria definidos.

Dependências e bloqueadores identificados.

Campos, estados e decisões necessários têm fonte de autoridade.

Não há valores comerciais inventados.

Dados sintéticos de teste disponíveis.

Security/audit definidos quando aplicáveis.

## 22.2 DoD

Todos os acceptance criteria satisfeitos.

Testes relevantes automatizados e verdes.

Sem findings críticos de segurança.

Migration repetível e validada.

OpenAPI/event contract actualizado quando aplicável.

Audit/observability implementados quando exigidos.

Code review concluído.

QA com evidência.

Traceability actualizada.

# 23. Dependências e sequência

| Sprint | Bloqueadores principais |
| --- | --- |
| S1 | Nenhum |
| S2 | S1 |
| S3 | S1 + S2 |
| S4 | S2 + S3 |
| S5 | S4 |
| S6 | S2 + S3 + S4 + S5 |
| S7 | S6 |
| S8 | S7 |
| S9 | S1–S8 |
| S10 | S1–S9 |
| S11 | S1–S10 |

# 24. Open Decisions — não inventar

| ID | Decisão | Impacto |
| --- | --- | --- |
| OD-001 | Tarifário oficial inicial V1 | Seed + Golden |
| OD-002 | Moeda e arredondamento | Pricing |
| OD-003 | Campos exactos proponente/membro | DB/API/UI |
| OD-004 | Critérios de elegibilidade V1 | Eligibility/Drools |
| OD-005 | Authorities e limites de aprovação | Workflow |
| OD-006 | Template oficial da proposta | Documents |
| OD-007 | Política de numbering | Emission |
| OD-008 | Thresholds de performance | Hardening |
| OD-009 | Provider OIDC e claims | Security |
| OD-010 | Topologia RabbitMQ | Integration |

Enquanto uma OD estiver OPEN, implementar apenas estruturas parametrizáveis e fixtures temporárias explicitamente identificadas.

# 25. V2 — backlog explicitamente excluído

Subscrição médica avançada e scoring clínico complexo.

Claims intelligence, fraude/FWA e predictive analytics.

FHIR/ICD avançado e interoperabilidade clínica profunda.

TPA operacional avançada e adjudicação.

Rede de prestadores e optimização geográfica.

Resseguro técnico, treaty e facultative workflows.

Renewal intelligence e repricing actuarial avançado.

Machine learning e pricing adaptativo.

# 26. Release cut V1

| Gate | Condição |
| --- | --- |
| G0 | DOC-000/001/002/003 baseline formalmente aceite |
| G1 | S1–S3 concluídos; foundation, security e dados base |
| G2 | S4–S6; pricing determinístico + quote end-to-end |
| G3 | S7–S8; decisão + proposta |
| G4 | S9–S10; contratos + integração + hardening |
| G5 | S11; Golden, UAT, RC e handoff |

# 27. O que este backlog autoriza

| Artefacto seguinte | Regra |
| --- | --- |
| DOC-004 Engineering Specification Pack | Derivar arquitectura e implementação das histórias V1 |
| ART-005 DDL PostgreSQL | Só depois de consolidar entidades, campos e constraints |
| ART-006 OpenAPI | Consolidar endpoints, schemas, errors e security |
| ART-007 RabbitMQ | Consolidar eventos, routing, retry e DLQ |
| ART-008 Drools | Consolidar decision tables/regras aprovadas |
| ART-009 State Machines | Formalizar estados e transições |
| ART-010 React Structure | Derivar páginas, componentes, guards e fluxos |
| ART-011 Seed Data | Somente valores oficialmente aprovados |
| ART-012 Migrations V001–V026 | Derivar do DDL aprovado |
| ART-013 Golden Tests | Derivar das regras, pricing e acceptance criteria |

# 28. Checklist do programador júnior

1. Abrir o ID da história antes de codificar.

2. Ler DOC-001, DOC-002 e a fonte de autoridade indicada.

3. Confirmar DoR e dependências.

4. Não criar campos, endpoints, estados, eventos ou regras não autorizados.

5. Usar BigDecimal/NUMERIC para dinheiro.

6. Respeitar tenant context.

7. Criar migration Flyway para alterações persistentes.

8. Implementar audit em operações críticas.

9. Usar Outbox/idempotency nas integrações.

10. Criar testes e anexar evidência.

11. Actualizar contratos/documentação quando o comportamento autorizado mudar.

12. Se faltar informação, abrir OD/ticket; nunca decidir silenciosamente.

# 29. Critérios de aceitação do DOC-003

Cobre os 11 Sprints do DOC-002.

Cada história possui objectivo, actor, critérios, tarefas por camada e dependências.

Existe rastreabilidade para os artefactos técnicos subsequentes.

V1 e V2 estão explicitamente separados.

Não existem tarifários comerciais inventados.

Estão definidos DoR/DoD, gates, entidades, eventos, erros e state machines.

Pode ser transposto para Jira/Azure DevOps/GitHub Projects sem reconstrução conceptual.

Permite produzir DOC-004 e os artefactos técnicos seguintes sem contradizer DOC-001.

# 30. Próximo documento oficial

Q360-MVP-DOC-004 — Engineering Specification Pack V1. O próximo documento deverá transformar o backlog em especificação de implementação: arquitectura, módulos, classes/interfaces, DTOs, repositories, services, validation, security, observability, database mapping, endpoints, events, rule assets, state machines e estratégia de testes.

Estado do DOC-003: REVIEW. Conflitos posteriores devem ser tratados por change control; não devem ser resolvidos informalmente no código.