Questionário de Validação com a Área de Negócio

Simulador de Cotações e Análises Técnicas de Saúde (GTE)

Versão 1.0  |  1 de outubro de 2026

# 1. Objetivo

O simulador de saúde encontra-se construído em todas as suas funcionalidades principais: cotações de novos negócios e de renovações, projeção de sinistralidade, agravamentos e ajustes, parametrização de capitais, coberturas e participações, cenários e comparação, biblioteca de coberturas, alteração de parâmetros pelo GTE e geração de propostas. Para que possa ser utilizado com clientes reais, é necessário que a área de negócio confirme os valores e as regras identificados neste documento e decida as questões que se encontram em aberto.

Cada questão indica o contexto, o valor ou comportamento provisório atualmente em uso e a consequência de a decisão não ser tomada. Os valores provisórios são de teste ou indicativos, e nenhum deles deve ser considerado definitivo até confirmação escrita.

# 2. Como responder

Preencher a coluna Decisão da área de negócio de cada questão, indicando a regra ou o valor definitivo.

Quando a questão exigir documentos (tarifas, condições gerais, tabela de benefícios, modelo de proposta), anexá-los e indicar a referência na coluna Decisão.

Preencher a coluna Responsável e a data da decisão.

Quando o valor provisório estiver correto, indicar Confirmado.

As questões com prioridade Alta bloqueiam a utilização do simulador com clientes reais; as de prioridade Média e Baixa podem ser decididas após o arranque.

# 3. Questões para decisão

## 1. Cálculo do prémio e tarifa

| N.º | Assunto | Questão | Valor ou comportamento provisório em uso | Consequência se não for decidido | Prioridade | Decisão da área de negócio / Responsável / Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Fórmula tarifária | Confirmar a estrutura de cálculo do prémio e fornecer as tarifas reais: prémio base e fatores por idade, escalão do plano, capital, sistema de acesso (rede, reembolso, misto) e opção de participação. | O sistema calcula: prémio base multiplicado pelos fatores aplicáveis, mais ajustes aditivos, arredondado a cada passo. Os valores em uso são de teste e não são tarifas reais. | Sem tarifas reais, nenhuma cotação pode ser emitida a clientes. | Alta |  |
| 1.2 | Variáveis que determinam o prémio | Quais as variáveis tarifárias oficiais: idade, sexo, escalão, capital contratado, sistema de acesso, região da rede, categoria profissional, dimensão do grupo, outras? | Estão disponíveis: idade, escalão, categoria, sistema de acesso, opção de participação e capital de cada cobertura. O sexo e a região não entram no cálculo. | Variáveis em falta não podem ser tarifadas pelo GTE sem apoio do fornecedor. | Alta |  |
| 1.3 | Custo das coberturas opcionais | Como se calcula o custo de uma cobertura opcional escolhida pelo cliente: percentagem do prémio base, valor fixo por pessoa, ou função do capital? | Percentagem do prémio base, definida por cobertura em parâmetros editáveis pelo GTE. Sem parâmetro definido, a cobertura é aceite sem custo adicional e o sistema emite um aviso. | Coberturas opcionais podem ficar sem custo nas propostas. | Alta |  |
| 1.4 | Opções de participação A a E | Os ajustes ao prémio indicados no documento de referência (A +15%, B 0%, C -7%, D -12%, E entre -35% e -45%) são regra da seguradora ou apenas exemplo? Podem variar por plano? | Usados como valores de partida editáveis. O sistema exige que mais participação corresponda a menor prémio. | Os descontos e agravamentos oferecidos aos clientes podem não corresponder à política comercial. | Alta |  |
| 1.5 | Moeda, câmbio e arredondamento | Confirmar o Kwanza como moeda oficial e a regra de arredondamento (atualmente duas casas decimais, arredondamento ao valor superior a partir de cinco). A evacuação no estrangeiro admite capital em dólares: aceitar? Qual a taxa de câmbio e quem a define? | Kwanza como moeda; dólares apenas como moeda do capital da evacuação, sem conversão. | Risco de valores arredondados de forma diferente do exigido e de capitais em dólares sem regra de conversão. | Alta |  |
| 1.6 | Impostos, taxas e encargos | O prémio apresentado ao cliente inclui imposto de selo, taxas ou comissões? Se sim, quais e com que percentagem? | O sistema calcula apenas o prémio técnico. Não existe cálculo de impostos nem comissões. | O valor apresentado pode diferir do valor a cobrar. | Alta |  |
| 1.7 | Prémio por experiência (grupos) | A partir de que dimensão de grupo se usa o prémio por experiência de sinistralidade, com que fórmula e com que critério de credibilidade? | O tipo de prémio do grupo pode ser registado (taxa fixa, por escalão etário, por experiência), mas o cálculo por experiência não está implementado. | Grupos grandes ficam sem tarifação por experiência. | Média |  |

## 2. Ajustes, subscrição e elegibilidade

| N.º | Assunto | Questão | Valor ou comportamento provisório em uso | Consequência se não for decidido | Prioridade | Decisão da área de negócio / Responsável / Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Agravamentos e descontos | Os agravamentos e descontos aplicam-se em percentagem, em valor fixo ou ambos? Existe ordem de aplicação e limite máximo de agravamento ou desconto? | Suportados os quatro tipos (percentagem ou valor, agravamento ou desconto), aplicados pela ordem de registo, sem limite máximo. | Possibilidade de descontos ou agravamentos fora da política. | Alta |  |
| 2.2 | Matriz de autoridade | Quem pode aplicar ajustes acima de que limite e quem pode aprovar cotações até que valor? Quais os limites por perfil? | Sem política publicada, não há limite. Existe suporte para limite de percentagem e de valor de ajuste, a configurar. | Qualquer subscritor pode aplicar qualquer ajuste. | Alta |  |
| 2.3 | Dupla aprovação de configurações | A publicação de tarifas, regras e parâmetros deve exigir aprovação de uma segunda pessoa, diferente da que a criou? | Um administrador pode publicar sozinho. Todas as alterações ficam registadas com motivo. | Uma única pessoa pode alterar tarifas em produção. | Média |  |
| 2.4 | Doenças preexistentes | Confirmar, por produto e segmento, qual dos seis tratamentos se aplica por omissão (exclusão total, exclusão específica, aceitação com carência, com sobreprémio, com sublimite, integral) e os valores: duração da carência (12 a 24 meses), percentagem de sobreprémio, valor do sublimite. | Aplicação conforme o documento de referência: individual com exclusão total por omissão; aceitação integral apenas em grupos com adesão obrigatória. Valores definidos caso a caso pelo subscritor. | Decisões de subscrição sem critério uniforme. | Alta |  |
| 2.5 | Critérios médicos de elegibilidade | Quais as idades limite e as condições que impedem a aceitação, exigem aviso ou análise médica adicional? | Nenhum critério médico real configurado. O sistema não bloqueia nem avisa por critério médico. | Aceitação de riscos sem triagem médica. | Alta |  |
| 2.6 | Questionário clínico e exames médicos | O questionário clínico é preenchido neste sistema ou noutro? Qual o conteúdo? Os exames médicos são exigidos acima de que idade e de que capital? | O sistema indica quando o questionário e os exames são exigidos (individual: sempre; exames a partir dos 55 anos ou de um capital configurável), mas não recolhe o questionário. | O processo clínico fica fora do sistema. | Média |  |
| 2.7 | Pré-autorização e controlo de sinistros | A pré-autorização de internamentos, exames de alto custo e cirurgias programadas é gerida neste sistema ou por outro processo? | Apenas registada como condição e apresentada na proposta. | Sem gestão da pré-autorização no sistema. | Baixa |  |
| 2.8 | Relações familiares e dependentes | Qual o catálogo oficial de relações familiares e as regras de comprovativo (união de facto, filhos estudantes até aos 25 anos, ascendentes)? | Catálogo de demonstração: titular, cônjuge ou equiparado, filho, ascendente, outro. Limite de idade de filhos e aceitação de cônjuge configuráveis por plano. | Catálogo e comprovativos podem não corresponder à regulação. | Alta |  |

## 3. Produtos e coberturas

| N.º | Assunto | Questão | Valor ou comportamento provisório em uso | Consequência se não for decidido | Prioridade | Decisão da área de negócio / Responsável / Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Escalões e matriz de coberturas | Os escalões Base, Médio e Superior e a matriz de coberturas incluídas, opcionais e indisponíveis do documento de referência são os da seguradora? Em caso negativo, fornecer a matriz oficial. | Carregados como modelo editável. Apenas Hospitalização, Cirurgia de ambulatório e Urgências são obrigatórias em todos os planos. | Planos carregados podem não corresponder à oferta comercial. | Alta |  |
| 3.2 | Capitais e sublimites | Confirmar os capitais anuais, sublimites, limites por ato e por dia, e limites de quantidade de cada plano e de cada categoria de grupo. | Valores indicativos do documento de referência. Há duas divergências no próprio documento: Medicamentos no plano Base (150.000 Kz numa tabela e indisponível noutra) e Parto (capital por evento numa tabela e valores distintos para parto normal e cesariana noutra). Seguiu-se a matriz comparativa. | Capitais incorretos nas propostas. | Alta |  |
| 3.3 | Participação do segurado | Confirmar, por cobertura, os copagamentos fixos, percentagens de comparticipação, franquias anuais e por evento e tetos anuais, na rede convencionada e no reembolso. | Valores indicativos escolhidos dentro dos intervalos do documento de referência. | Participações apresentadas ao cliente podem estar incorretas. | Alta |  |
| 3.4 | Períodos de carência | Confirmar os períodos de carência por cobertura para individual e grupo, incluindo cirurgias programadas, parto e estomatologia, e a regra de dispensa em caso de acidente. | Valores indicativos. Aplicados na verificação de cobertura da apólice e no portal do cliente. | Carências incorretas na verificação de cobertura. | Alta |  |
| 3.5 | Catálogo de coberturas | O catálogo de coberturas é fechado ou o GTE pode criar novas? Mantém-se a Assistência em Viagem, que não consta do documento de referência? | O GTE pode criar, editar e desativar coberturas complementares. As três obrigatórias não podem ser desativadas. | Coberturas criadas sem controlo de negócio. | Média |  |
| 3.6 | Rede convencionada | O simulador deve modelar prestadores, regiões (Luanda e províncias) e tabelas de preços acordadas, ou apenas aplicar percentagens de participação? | Apenas regista as regiões cobertas e emite aviso quando não estão definidas. | Sem validação de cobertura geográfica por prestador. | Média |  |
| 3.7 | Evacuação e tratamento no estrangeiro | Confirmar destinos autorizados, moeda do capital, processo de aprovação prévia e tratamento do risco cambial. | Destinos de exemplo: Portugal, África do Sul, Brasil e Namíbia. Aprovação prévia obrigatória. Capital em kwanzas ou dólares. | Condições de evacuação incorretas. | Média |  |
| 3.8 | Idades de entrada e de permanência | Confirmar a idade máxima de entrada (60 a 65 anos) e de renovação (70 a 75 anos) por plano. | Entrada até 60 ou 65 anos e renovação até 70 ou 75 anos, conforme o plano. Pessoas acima do limite não são renovadas. | Pessoas renovadas ou excluídas contra a política. | Alta |  |
| 3.9 | Exclusões e doenças com tratamento especial | Confirmar a lista oficial de exclusões e, por produto, se o VIH/SIDA, a hemodiálise crónica, os transplantes e as epidemias oficialmente declaradas são excluídos ou têm sublimite. | Lista de treze exclusões habituais incluída nas propostas; os casos dependentes do produto estão assinalados. | Propostas com exclusões diferentes das condições gerais. | Alta |  |
| 3.10 | Doenças graves e subsídio de internamento | Confirmar a lista fechada de doenças graves e o número máximo de dias por ano do subsídio de internamento (30 ou 60) e a franquia temporal (2 ou 3 dias). | Lista: cancro, AVC, enfarte, insuficiência renal e transplante. Dias e franquia a definir pelo GTE. | Condições destas coberturas por definir. | Média |  |

## 4. Seguro de grupo

| N.º | Assunto | Questão | Valor ou comportamento provisório em uso | Consequência se não for decidido | Prioridade | Decisão da área de negócio / Responsável / Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Dimensão mínima do grupo | Qual a dimensão mínima de pessoas seguras para um contrato de grupo (5 a 10)? Abaixo disso aplica-se o produto individual? | Configurável por plano. Cotações abaixo do mínimo ficam impedidas de seguir para revisão. | Grupos pequenos aceites como grupo. | Alta |  |
| 4.2 | Categorias profissionais | A proposta de um grupo com duas ou três categorias deve ser uma única proposta consolidada ou uma proposta por categoria? | Cada categoria é uma cotação própria, com o seu plano. A proposta consolidada não está implementada. | Mais trabalho manual para grupos com várias categorias. | Média |  |
| 4.3 | Adesão e questionário clínico | Confirmar as regras de adesão obrigatória e facultativa e o limiar de pessoas (cerca de 20) acima do qual não se exige questionário clínico em adesão obrigatória. | Limiar configurável, por omissão 20 pessoas. | Questionário exigido ou dispensado indevidamente. | Média |  |
| 4.4 | Participação nos resultados | Qual o limite de sinistralidade acordado (o documento indica 65% como exemplo), a quota devolvida, a fórmula e a periodicidade? | Fórmula indicativa: prémio ganho multiplicado pela diferença entre o limite e a sinistralidade, multiplicada pela quota. | Valores de devolução não fiáveis. | Média |  |
| 4.5 | Movimentos mensais e acerto de prémio | As inclusões e exclusões mensais e o acerto de prémio no fim da anuidade fazem parte deste sistema? | Apenas registado como condição do contrato. | Gestão de movimentos fora do sistema. | Baixa |  |
| 4.6 | Continuidade e familiares | Confirmar as regras de continuidade após saída da empresa, inclusão de reformados e copagamento do prémio dos familiares pelo trabalhador. | Registadas como condições do plano e apresentadas na proposta. | Condições de grupo por confirmar. | Baixa |  |

## 5. Sinistralidade

| N.º | Assunto | Questão | Valor ou comportamento provisório em uso | Consequência se não for decidido | Prioridade | Decisão da área de negócio / Responsável / Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Dados históricos existentes | Que dados de sinistralidade e de prémios existem, em que formato e com que periodicidade? Enviar uma amostra anonimizada. | Aceita ficheiros CSV ou Excel com colunas definidas: data, cobertura, valor pago, provisão e referência da pessoa; para prémios: período, valor e número de pessoas. | Importação sujeita a adaptação ao formato real. | Alta |  |
| 5.2 | Fórmulas atuariais de projeção | Quais as fórmulas, premissas e metodologia de projeção de sinistralidade (inflação médica, tendência de frequência, mix de vidas, sazonalidade)? | Método simples de tendência em três cenários (otimista, base, pessimista), com premissas introduzidas pelo utilizador e sem valores por omissão. | Projeções não atuarialmente validadas. | Alta |  |
| 5.3 | Indicadores prioritários | Que indicadores de sinistralidade são prioritários para a decisão (rácio de sinistralidade, frequência, custo médio, outros)? | Disponíveis: rácio de sinistralidade, frequência, custo médio, distribuição por cobertura e por mês. | Indicadores relevantes em falta. | Média |  |
| 5.4 | Histórico na transferência de outra seguradora | Em que formato e com que garantias se recebe a sinistralidade dos últimos três anos de outra seguradora? | Importável como origem outra seguradora; o sistema indica se há pelo menos 36 meses de histórico. | Histórico incompleto na subscrição de transferências. | Média |  |
| 5.5 | Proteção de dados de saúde | Quais os requisitos legais angolanos de proteção de dados, retenção, acesso e consentimento aplicáveis aos dados de sinistros? | Apenas agregados são devolvidos; as pessoas são identificadas por referência pseudonimizada; as leituras ficam em auditoria; o acesso exige permissão de revisão. | Risco de incumprimento regulatório. | Alta |  |

## 6. Renovação

| N.º | Assunto | Questão | Valor ou comportamento provisório em uso | Consequência se não for decidido | Prioridade | Decisão da área de negócio / Responsável / Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Regras de renovação | Que regras se aplicam na renovação: agravamento por sinistralidade, atualização de capitais, revisão de tabelas? Quem define a percentagem de inflação médica? | A indexação de capitais usa a percentagem do plano ou o parâmetro global, com simulação prévia do impacto. | Renovações sem política de atualização. | Média |  |
| 6.2 | Fecho da apólice anterior | Ao emitir a apólice renovada, a apólice anterior deve passar automaticamente a estado renovado? Em que momento? | Não implementado: a apólice anterior mantém o seu estado. | Duplicação de apólices ativas para o mesmo risco. | Média |  |
| 6.3 | Prazos de renovação | Com que antecedência se prepara a proposta de renovação e qual o prazo para a aceitar? | A renovação pode ser criada em qualquer momento a partir do fim do período da apólice; validade da cotação configurável. | Prazos não alinhados com a prática comercial. | Baixa |  |

## 7. Propostas e documentos

| N.º | Assunto | Questão | Valor ou comportamento provisório em uso | Consequência se não for decidido | Prioridade | Decisão da área de negócio / Responsável / Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Modelo oficial da proposta | Fornecer o modelo oficial de proposta: identidade visual, textos legais, estrutura e cláusulas obrigatórias. | Existe um modelo por omissão, editável pelo GTE em título, textos e secções. Não é o modelo oficial. | As propostas geradas não são oficiais. | Alta |  |
| 7.2 | Formatos e assinatura | Quais os formatos obrigatórios (PDF, Word) e o método de assinatura aceite (presencial, digital qualificada)? | PDF, Word e HTML. Assinatura presencial; a assinatura digital qualificada não está integrada. | Processo de aceitação incompleto. | Média |  |
| 7.3 | Numeração oficial | Qual o formato oficial de numeração de cotações, apólices e documentos, e se reinicia por ano? | Numeração sequencial contínua (COT-1, APO-1), sem reinício anual. | Números sem valor regulamentar. | Média |  |
| 7.4 | Validade das cotações | Qual a validade padrão de uma cotação? | 30 dias, alterável pelo GTE sem intervenção do fornecedor. | Validade diferente da política comercial. | Baixa |  |
| 7.5 | Aviso de valores indicativos | Aprovar o texto do aviso exigido nas propostas que usem valores indicativos. | Texto do documento de referência: os valores são indicativos e devem ser confirmados nas Condições Gerais, Especiais e na Tabela de Benefícios. | Texto jurídico por validar. | Alta |  |

## 8. Perfis, autonomia, segurança e integrações

| N.º | Assunto | Questão | Valor ou comportamento provisório em uso | Consequência se não for decidido | Prioridade | Decisão da área de negócio / Responsável / Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Perfis e permissões do GTE | Quem, dentro do GTE, pode alterar parâmetros técnicos e tarifários e que níveis de permissão são necessários? Os perfis devem ser editáveis pelo GTE? | Perfis fixos: administrador, configurador de produto, subscritor, aprovador e auditor. | Permissões podem não refletir a organização do GTE. | Alta |  |
| 8.2 | Limite da autonomia | Que alterações o GTE pode fazer sozinho (parâmetros operacionais) e quais continuam a exigir o fornecedor (alterações estruturais)? | Operacionais: tarifas, capitais, participação, carências, coberturas, ajustes, modelos de documento, parâmetros globais. Estruturais: fórmulas do motor e política de arredondamento. | Expectativas desalinhadas sobre o suporte do fornecedor. | Média |  |
| 8.3 | Sistema de autenticação | Qual o fornecedor de autenticação definitivo da empresa (por exemplo, serviço corporativo de login único)? | Contas internas com autenticação própria. | Autenticação não alinhada com a política de segurança da empresa. | Alta |  |
| 8.4 | Requisitos regulatórios | Existem requisitos específicos da ARSEG ou da AGT para propostas, apólices, reporte ou conservação de documentos? | Não configurados. | Possível incumprimento regulatório. | Alta |  |
| 8.5 | Integrações | Que sistemas existentes devem ser integrados (cadastro, sinistros, cobranças, contabilidade) e com que formato? | Sem integrações externas; importação por ficheiro. | Duplicação de dados e trabalho manual. | Média |  |
| 8.6 | Validação do NIF | O NIF deve ser validado junto da AGT? | Apenas validação de formato (dez dígitos para empresas; formato 999999999AA999 para cidadãos). | NIF inexistente aceite. | Baixa |  |
| 8.7 | Volume e utilizadores | Qual o volume esperado de cotações, cenários e utilizadores simultâneos? | Dimensionado para uso interno do GTE; sem teste de carga. | Desempenho não validado para o volume real. | Média |  |
| 8.8 | Conservação e auditoria | Qual o período de conservação dos registos de auditoria, versões e documentos gerados? | Conservados sem limite. | Política de retenção por definir. | Baixa |  |

# 4. Resumo

O presente questionário contém 52 questões, das quais 26 têm prioridade Alta. As decisões tomadas serão registadas no ficheiro de decisões do projeto e aplicadas pelo GTE através dos parâmetros do simulador, sem necessidade de intervenção do fornecedor, exceto nas questões que impliquem alterações estruturais ao motor de cálculo.

# 5. Aprovação

| Função | Nome | Assinatura e data |
| --- | --- | --- |
| Responsável da área de negócio |  |  |
| Responsável técnico-atuarial |  |  |